# Formulario Perfil — Polo Tecnológico Forestal

Polo Tecnológico Forestal en el Noroeste de la Provincia del Chubut

Versión actualizada — consolida Entrega 1 (TP1) y Entrega 2 (TP2) con las correcciones técnicas vigentes

Fuentes: docs/proyecto-resumen.md (TP1), docs/tp2-formulario-perfil-entrega2.md (TP2) y docs/teoria-del-cambio.md del repositorio. Incorpora: (1) la reconciliación con la bifurcación del Google Doc "Formulario_Perfil_Polo_Forestal" — se adoptó el ajuste del procedimiento de recupero de inversión (2 mecanismos) y se dejaron pendientes los datos administrativos (organismo, responsable, fecha, tipología); (2) la validación técnica de Damián Soto (Ingeniero Forestal, CORFO / Secretaría de Bosques de Chubut, 2026-10-01): se descarta el biochar, se corrige la causa de "obsolescencia tecnológica" y se precisa el rol de los tratamientos silvícolas en el riesgo de incendios; y (3) la devolución del taller de Teoría del Cambio, reflejada en la Teoría del Cambio del Anexo.

# Entrega 1 (TP1)

# 1. Descripción del proyecto

Creación y puesta en funcionamiento de un Polo Tecnológico Forestal, pensado como infraestructura estratégica de servicios tecnológicos e industriales compartidos, para superar las limitaciones de capacidad, escala, tecnología y equipamiento que hoy condicionan a la cadena foresto-industrial regional.

Servicios previstos: acondicionamiento, secado, clasificación y tratamiento de madera; procesamiento y valorización de biomasa y residuos de pino (bosque implantado) mediante chipeado y pelletizado; desarrollo de biomateriales y componentes para construcción; estandarización, control de calidad, certificación e innovación tecnológica.

Validación técnica (Damián Soto, Ingeniero Forestal, CORFO / Secretaría de Bosques de Chubut): se descartó el biochar como producto de biomasa — no es viable con el tipo de madera disponible en la zona. El foco de biomasa debe estar en pino (bosque implantado), no en especies nativas.

# 2. Caracterización del problema

### Causas

Insuficiente capacidad instalada para transformación primaria y secundaria de madera (unidades pequeñas, dispersas, de baja escala).

Tecnología instalada a pequeña escala, sin sistematización industrial del proceso de aserrío que permita manejar mayores volúmenes de producción.

Corrección de Damián Soto: no se trata de obsolescencia o falta de incorporación de tecnología, sino de ausencia de sistematización a escala industrial.

Ausencia de infraestructura tecnológica compartida (los aserraderos no pueden invertir individualmente en secaderos, plantas de tratamiento, laboratorios).

Baja capacidad de aprovechamiento industrial de biomasa y subproductos (~60% del material generado no se aprovecha económicamente).

Logística forestal fragmentada e ineficiente (extracción, concentración, almacenamiento, transporte).

Insuficiente articulación entre capacidades científico-tecnológicas y necesidades del sector productivo.

Baja competitividad del pino blanco (menor valor comercial) frente a la madera que ingresa de Misiones, por falta de proceso industrial que le agregue valor en origen.

Dato aportado por Damián Soto.

### Consecuencias

Baja generación de valor agregado en origen.

Baja productividad y competitividad de aserraderos y pymes.

Escasa diversificación productiva.

Limitada inserción en mercados de mayor valor y compras públicas.

Subutilización y acumulación de residuos (riesgo de incendio) — agravada por la falta de tratamientos silvícolas (podas y raleos) no realizados durante años en buena parte de las forestaciones, no por la forestación en sí.

Precisión aportada por Damián Soto.

Menor inversión, empleo y diversificación económica territorial.

# 3. Objetivo general

Fortalecer y modernizar la estructura tecnológica e industrial de la cadena foresto-industrial del Noroeste de Chubut mediante un Polo Tecnológico Forestal de servicios compartidos, que incremente la capacidad de transformación, el aprovechamiento integral del recurso, la generación de valor agregado y la competitividad sectorial.

# 4. Área de influencia

Noroeste de Chubut: Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo y áreas rurales/forestales de influencia. 1.095.000 has de bosque nativo e implantado (4,9% del territorio forestal).

# 5. Población beneficiaria

### Directos

51 aserraderos inscriptos en el Registro Único de Aserraderos Fijos y Portátiles de la Provincia del Chubut, en particular los de escala pequeña y mediana, que no pueden afrontar individualmente la inversión en secado, clasificación y valorización de residuos.

Pymes foresto-industriales y productores forestales de Esquel, Trevelin, Lago Puelo y El Hoyo.

Emprendimientos vinculados a la transformación de madera y biomasa.

Pendiente de precisar: cuántos de los 51 aserraderos son de escala pequeña/mediana vs. mayor escala, y cuántos empleos directos representan hoy esas unidades (línea de base del indicador de impacto, a relevar en Prefactibilidad).

### Indirectos

Trabajadores/as y proveedores de la cadena forestal (contratistas de saca, transportistas).

Empresas constructoras y de sistemas constructivos industrializados en madera.

Emprendimientos energéticos y de biomateriales.

Instituciones científico-tecnológicas: CIEFAP, UNPSJB, INTA y CONICET.

Comunidades del Noroeste provincial, por mayor actividad económica, empleo y reducción de la carga de combustible asociada al riesgo de incendios forestales.

# 6. Vinculación con programas y planes existentes

Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial Argentina 2030 (nacional).

Plan Provincial de Desarrollo Forestal de Chubut (Secretaría de Bosques).

Antecedente CFI: "Plan de aprovechamiento de residuos dendroenergéticos de Chubut" (2019).

# 7. Aportes a la Agenda 2030 (ODS)

ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura (el más directo); ODS 8 — Trabajo decente y crecimiento económico; ODS 12 — Producción y consumo responsables; ODS 7 — Energía asequible y no contaminante; ODS 13 — Acción por el clima (riesgo de incendios); ODS 15 — Vida de ecosistemas terrestres.

# Entrega 2 (TP2)

# 8. Datos de cabecera

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Polo Tecnológico Forestal en el Noroeste de la Provincia del Chubut |
| Provincia | Chubut |
| Monto total de la inversión (USD) | PENDIENTE — ver nota abajo |
| Fecha de presentación | PENDIENTE (dato administrativo) |
| Moneda | Dólares — cotización de referencia a la fecha de presentación (PENDIENTE) |
| Monto en moneda nacional | Depende de los dos campos anteriores |

### Sobre el monto de inversión — por qué no se inventa un número

La planta de producción de biomasa (chips + pellets): CAPEX USD 1.519.362, capacidad 24.700 t/año de chips o 12.600 t/año de pellets (antecedente CFI 2019).

Esa cifra cubre solo una parte del Polo. el Polo es más amplio: incluye secado industrial de madera, líneas de clasificación y certificación, desarrollo de biomateriales y un laboratorio de I+D+i — infraestructura no costeada en ninguna fuente disponible.

Conclusión: para completar este campo con un número real hace falta un estudio de ingeniería básica en la etapa de Factibilidad. Mientras tanto, se deja un rango preliminar de referencia: no menos de USD 1,5-2 millones (piso dado por la planta de biomasa sola), aclarando que es una cota inferior, no una estimación completa.

# 9. Beneficiarios — cuantificación (Entrega 2)

Pendiente de precisar para esta entrega: cuántos de los 51 aserraderos son de escala pequeña/mediana vs. mayor escala, y cuántos empleos directos representan hoy (dato de base necesario para medir el impacto del proyecto).

# 10. Plazo estimado del proyecto

Fase 1 (0-12 meses): ingeniería básica, definición de localización final (Trevelin vs. Epuyén vs. modelo distribuido), gestión de financiamiento, inicio de obra civil de la planta de biomasa.

Fase 2 (12-24 meses): montaje de líneas de chipeo/peletizado, puesta en marcha de secado industrial, primeros contratos de abastecimiento con aserraderos.

Fase 3 (24-36 meses): incorporación de líneas de clasificación/certificación y laboratorio, consolidación de la red de proveedores.

Plazo total preliminar: 30-36 meses hasta operación plena. A confirmar con cronograma de obra detallado en la etapa de Factibilidad.

# 11. Identificación técnica de las alternativas

¿Existen soluciones alternativas? SÍ

### Alternativa 1 — Polo centralizado único

Una única planta que concentra todos los servicios (secado, clasificación, chipeado/peletizado, laboratorio, biomateriales), localizada en Trevelin o Epuyén.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Inversión | Piso conocido: USD 1,52M (planta de biomasa, CFI 2019). Resto: pendiente de costeo. |
| Operación y mantenimiento | USD 63-121/t según producto y nivel de uso (planta de biomasa). Resto: pendiente. |

### Alternativa 2 — Red distribuida de nodos satélite

Procesamiento primario y acopio en varias localidades (El Hoyo, Trevelin, Esquel, posiblemente Corcovado), conectados a una planta central de mayor valor agregado.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Inversión | Mayor que la Alternativa 1 por duplicación de equipos menores en cada nodo. Pendiente de costeo. |
| Operación y mantenimiento | Menor costo logístico de acopio (Corcovado $288/t vs. El Hoyo $228/t), mayor complejidad de gestión. Pendiente de costeo. |

### Beneficios económicos por alternativa

| Alternativa | Beneficios |
| --- | --- |
| 1 — Centralizada | Menor inversión inicial, gestión más simple, más fácil de fiscalizar. |
| 2 — Distribuida | Menor costo logístico, menor exposición a riesgo concentrado, escalamiento gradual nodo por nodo. |

Recomendación preliminar: Alternativa 1 (centralizada) para la fase inicial — cuenta con desarrollo previo y costeo parcial real — dejando la Alternativa 2 como escenario de expansión futura.

# 12. Procedimiento de recupero de la inversión

Tarifario de servicios a aserraderos y pymes (secado, clasificación, chipeado) bajo modelo de "acceso abierto" — el Polo cobra por uso, no compite con los aserraderos existentes.

Venta de productos de mayor valor agregado generados en la propia planta: pellets y chips de pino (bosque implantado), madera clasificada y certificada. Incluye demanda institucional vía contratos de abastecimiento de mediano plazo.

Se descarta el biochar (validación técnica de Damián Soto). Se dejó fuera de este listado el ahorro fiscal provincial por sustitución de diésel/GLP (USD 800.000-1.000.000/año, CFI 2019): es un beneficio real y cuantificado, pero corresponde al componente energético del proyecto, no a un flujo de recupero de la inversión industrial del Polo.

# Anexo — Ficha de Identificación Temprana de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales

## PARTE A — Información general del proyecto

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Organismo solicitante | A confirmar con el usuario. Candidato lógico: Ministerio de Producción de Chubut. |
| Tipología de proyecto | Pendiente confirmar contra el listado oficial del BFPI. Categoría más cercana: "infraestructura productiva / desarrollo productivo industrial". |
| Denominación del proyecto específico | Polo Tecnológico Forestal en el Noroeste de la Provincia del Chubut |
| Ubicación del proyecto | Departamentos Futaleufú y Cushamen, Chubut — localidades de Esquel, Trevelin, Lago Puelo y El Hoyo |
| Fecha de elaboración de la ficha | Pendiente (dato administrativo) |
| Responsable de la elaboración de la ficha | Pendiente (nombre, rol y área del equipo del TP) |

## Descripción general, Teoría del Cambio, objetivos y componentes (Parte A)

Teoría del cambio: si los aserraderos y pymes del Noroeste de Chubut acceden a infraestructura industrial compartida, a una logística de abastecimiento común y a servicios de clasificación y certificación, y si el Polo se sostiene con un consorcio de gestión formalizado por convenios y contratos, entonces aumentan el valor agregado y la calidad de la madera de pino, se valoriza la biomasa residual y se reduce la carga de combustible acumulada; con ello mejoran la competitividad y el empleo de la cadena y se reduce el riesgo de incendios forestales.

Problema general: Escasa, obsoleta e inadecuada estructura tecnológica e industrial para el desarrollo de la cadena foresto-industrial en el Noroeste de Chubut.

| Problema específico | Determinantes | Intervención | Productos | Resultados | Indicador (línea de base → meta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ineficiente logística de extracción y manejo del recurso | Costos de extracción y transporte elevados, sin escala común. Biomasa dispersa y de acceso dificultoso. Nodos fuera del radio logístico óptimo (25-30 km): Corcovado a 46 km, $288/t vs. El Hoyo $228/t (CIEFAP, Pub. Téc. 34). | Coordinación logística centralizada a través del Polo (acopio y transporte común). | Protocolo logístico común de acopio y transporte. Plan de abastecimiento por nodos. | Reducción de costos logísticos de extracción y transporte. | Costo de biomasa puesta en planta (USD/t): línea de base $228-322/t según nodo → meta a definir. |
| 2. Baja escala y falta de infraestructura compartida (60% de la biomasa generada no se aprovecha económicamente) | Insuficiente capacidad instalada para transformación primaria y secundaria. Ausencia de infraestructura tecnológica compartida (secaderos, plantas de tratamiento, laboratorios). Tecnología a pequeña escala, sin sistematización industrial del aserrío (D. Soto). | Construcción y puesta en marcha del Polo centralizado (Trevelin/Epuyén): secado industrial y líneas de chipeado/peletizado de pino. | Polo operativo (referencia: 24.700 t/año de chips o 12.600 t/año de pellets). Chips y pellets de pino certificados. Servicios tarifados de acceso abierto para los 51 aserraderos. | Mayor aprovechamiento de biomasa sobre el 60% actual sin uso. | % de biomasa aprovechada: línea de base 40% → meta a definir. Aserraderos usuarios: 0 de 51 → meta a definir. |
| 3. Acumulación de biomasa y riesgo de incendios | Falta de tratamientos silvícolas (podas y raleos) durante años (D. Soto). Residuo sin mercado que se acumula como combustible. Inventario forestal desactualizado (último 2013-2014). | Valorización industrial de la biomasa de podas, raleos y aserradero mediante contratos de abastecimiento con contratistas de saca y aserraderos. Relevamiento dasométrico actualizado (en Prefactibilidad). | Contratos de abastecimiento firmados. Inventario dasométrico actualizado. Protocolo de origen sostenible (pino de bosque implantado; sin uso intensivo de bosque nativo). | Menor carga de combustible acumulada en el área de influencia; el proyecto contribuye a reducir el riesgo de incendios (no lo resuelve por sí solo). | Toneladas de biomasa residual retiradas por año y hectáreas con podas/raleos: línea de base a relevar → meta a definir. Contexto: ~177.200 ha afectadas por incendios de magnitud entre 2014-15 y 2025-26 (Secretaría de Bosques). |
| 4. Débil articulación técnico-institucional | Insuficiente articulación entre CIEFAP, INTA, UNPSJB y el sector productivo. Ausencia de un actor que traccione la inversión (el sector privado no puede afrontarla solo). Antecedentes de asistencias técnicas inconclusas. | Consorcio de gestión del Polo (Estado provincial, sector privado y sistema científico-tecnológico) formalizado por convenio, con roles, reglas y financiamiento definidos. Convenios de transferencia tecnológica. | Consorcio constituido. Convenios firmados con CIEFAP, INTA y UNPSJB. Laboratorio de I+D+i. Plan de transferencia y capacitación para pequeños productores. | Coordinación sostenida por instrumentos vinculantes, sin depender de reuniones periódicas. | Convenios vigentes y contratos de abastecimiento firmados: 0 → meta a definir. |
| 5. Baja competitividad y falta de estandarización (el pino blanco pierde valor frente a la madera de Misiones) | Ausencia de protocolo de secado industrial normalizado. Falta de certificaciones bajo normas técnicas (ej. CIRSOC). Sin sello de calidad regional. | Líneas de clasificación y certificación de madera bajo normas técnicas vigentes. | Madera clasificada y secada industrialmente. Sello/certificación de calidad regional. | Mayor competitividad del pino blanco frente a la madera importada; mayor participación en mercados de valor y compras públicas. | Volumen de madera secada y clasificada (m³/año): 0 → meta a definir. Madera regional en compras públicas: línea de base a relevar. |

Resultado final (impacto): cadena foresto-industrial del Noroeste de Chubut modernizada, con mayor valor agregado y competitividad, y con menor carga de combustible acumulada.

### Supuestos

Condiciones iniciales: se obtiene el financiamiento de inversión (CFI u otra fuente) y se define la localización final (Trevelin o Epuyén).

Implementación: los aserraderos y pymes usan los servicios del Polo con tarifas accesibles; los contratistas de saca entregan biomasa de forma sostenida.

Desarrollo: hay oferta suficiente de biomasa de pino implantado (depende de que se realicen podas y raleos y de contar con un inventario actualizado); la demanda institucional se concreta mediante contratos.

Sostenibilidad: el consorcio cubre los costos operativos con ingresos por tarifas y venta de productos; se fiscaliza el origen legal de la madera.

### Objetivo general y objetivos específicos por componente

Objetivo general: fortalecer y modernizar la estructura tecnológica e industrial de la cadena foresto-industrial del Noroeste de Chubut mediante un Polo Tecnológico Forestal de servicios compartidos, que incremente la capacidad de transformación, el aprovechamiento integral del recurso, la generación de valor agregado y la competitividad sectorial.

| Componente | Objetivo específico | Productos |
| --- | --- | --- |
| 1. Infraestructura industrial compartida | Desarrollar infraestructura y equipamiento compartido para la transformación primaria y secundaria de madera y biomasa de pino. | Polo operativo; chips y pellets de pino certificados; servicios tarifados de acceso abierto. |
| 2. Logística y abastecimiento sostenible de biomasa | Reducir los costos de extracción y transporte y asegurar un abastecimiento sostenible que reduzca la carga de combustible. | Protocolo logístico común; contratos de abastecimiento; inventario dasométrico actualizado; protocolo de origen sostenible. |
| 3. Calidad, clasificación y certificación | Incorporar secado, clasificación, estandarización y certificación para mejorar la competitividad del pino regional. | Madera clasificada y secada industrialmente; sello/certificación de calidad regional. |
| 4. Gobernanza y transferencia tecnológica | Consolidar la articulación entre Estado, sector privado y sistema científico-tecnológico y transferir tecnología a los pequeños productores. | Consorcio de gestión; convenios con CIEFAP, INTA y UNPSJB; laboratorio de I+D+i; plan de transferencia y capacitación. |

## Alternativas técnicas (ambiental y social)

Alternativa 1 (centralizada): concentra el tránsito de camiones de biomasa en una sola ruta de acceso — más fácil de fiscalizar, pero mayor huella puntual de infraestructura industrial en un solo sitio.

Alternativa 2 (distribuida): reparte el tránsito y la huella entre varios sitios — menor impacto puntual por nodo, pero huella total mayor y más puntos que fiscalizar.

Mapa con infraestructura prevista y área de influencia: pendiente (cartografía, archivo .kmz).

## Temas clave que requieren atención especial

Recurso hídrico: el proceso de secado y tratamiento de madera puede requerir captación de agua.

Biodiversidad / bosque nativo: el área de influencia incluye bosque nativo (ñirantales). El antecedente CFI 2019 es explícito: no están dadas las condiciones para su uso intensivo sin un plan de fiscalización real.

Pueblos indígenas: pendiente verificar contra registros oficiales (INAI, IAC de Chubut) si hay comunidades mapuche-tehuelche reconocidas en Futaleufú y Cushamen. Dato obligatorio, no resuelto.

Riesgo de incendios: el proyecto busca reducir este riesgo al valorizar biomasa que hoy se acumula como combustible — impacto positivo/mitigación, no riesgo del proyecto.

Pinos no nativos: pendiente de consulta con el Ing. Damián Soto: cómo se encuadra el proyecto frente a la dispersión de pinos no nativos (pregunta de la devolución del taller).

## Clasificación ambiental preliminar

Ninguna de las dos alternativas activa la "lista de exclusión". Clasificación preliminar razonable: Categoría B — impactos moderados, localizados, con medidas de mitigación conocidas y disponibles. Estimación preliminar del equipo, no oficial — la clasificación final la determina el CFI.

# Resumen: qué está resuelto y qué sigue pendiente

| Sección | Estado |
| --- | --- |
| Descripción, causas y consecuencias (TP1) | Resuelto — incorpora correcciones de Damián Soto |
| Teoría del Cambio, objetivos y componentes | Resuelto en esta versión; metas numéricas "a definir" por el equipo |
| Datos de cabecera (nombre, provincia) | Resuelto |
| Monto de inversión | Pendiente — requiere ingeniería básica (o adoptar la cota inferior USD 1.519.362) |
| Beneficiarios directos/indirectos | Base sólida, falta cuantificar empleo actual de los 51 aserraderos |
| Plazo estimado | Estimación razonada (30-36 meses), a confirmar con cronograma real |
| Alternativas técnicas | Dos alternativas bien fundamentadas con evidencia de la línea de base |
| Beneficios económicos por alternativa | Cualitativo resuelto, cuantificación pendiente |
| Procedimiento de recupero | 2 mecanismos (tarifario + venta de productos); ahorro fiscal separado como beneficio energético |
| Ficha Parte A (datos generales) | Faltan datos administrativos (organismo, fecha, responsable, tipología oficial) |
| Ficha — alternativas técnicas ambientales | Análisis comparativo preliminar hecho; falta tabla de permisos por alternativa |
| Ficha — mapa de infraestructura | Pendiente (cartografía) |
| Ficha — pueblos indígenas | Pendiente crítico — no verificado en ninguna fuente (corresponde a Entrega 3) |
| Ficha — clasificación ambiental | Estimación preliminar (Categoría B), a confirmar por el CFI |
| Inventario forestal (componente dasométrico) | Pendiente — último relevamiento 2013-2014 (dato aportado por Damián Soto) |
| Pinos no nativos (devolución del taller) | Pendiente de consulta con Damián Soto |